- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение приемов проектирования на примере проекта по разработке и внедрению программной части информационной системы

- ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо создать и разработать новый проект по закупке/разработке программной составляющей информационной системы. Определить набор необходимых программных средств.

В данной практической работе необходимо рассмотреть различные варианты приобретения программного обеспечения для информационной системы, в том числе и облачный.

Изучив на сайтах поставщиков предложения, необходимо проанализировать и принять решение о закупках. Критериями для принятия решения должны быть функциональные возможности, сроки поставки и стоимость. Стоимость приобретенных средств добавить в проект как Фиксированные затраты.

Задание:

1. Этапы и перечень работ разработать самостоятельно с учетом масштабов и специфики предприятия, а также количества пользователей системы.

2. Сформировать перечень закупаемого программного обеспечения (с ценой) и прикрепить в проекте к соответствующей задаче в виде текстового файла.

3. Определить последовательность выполняемых работ, самостоятельно изучив технологический процесс.

4. Определить список исполнителей с учетом профессиональной компетенции.

5. Назначить исполнителей работам с учетом их объемов. Объемы работ напрямую зависят от количества пользователей в системе и количества закупаемого оборудования. Самостоятельно определить объемы работ, максимально приблизив их к реальности.

6. Сохранить базовый план проекта.

7. Сформировать отчет, в котором будут продемонстрированы основные показатели проекта: длительность, затраты, трудозатраты.

8. Сформировать отчет, демонстрирующий затраты (по этапам) на данном проекте.

9. Определить критический путь проекта, используя представление Сетевой график.

10. Разработать план мероприятий по обеспечению выполнения в срок критических задач.

- ХОД РАБОТЫ

  - Этапы и перечень работ

Сфера деятельности предприятия – разработка системы, включающей в себя:

- Приложение iOS;

- Приложение Android;

Цель создания продукта состоит в том, что необходимо разработать кросс платформенное приложение. Данная система предназначается для людей, желающих похудеть и готовых за это заплатить. Основой системы является многофункциональный чат, в котором пользователям будут приходить сообщения от бота с различными данными (методическими материалами, тестами, указаниями от тренера и т.д.).

Были выделены такие этапы:

Рисунок 1 - Задачи

  - Перечень закупаемого ПО

Разумеется, необходимым фактором при реализации проектов является присутствие специализированного программного обеспечения. Стоимость проекта напрямую зависит от расходов на закупаемое ПО.

В таблице 1 приведены названия и стоимость программного обеспечения для рассматриваемого проекта «Youshka»

Таблица 1 – Перечень закупаемого ПО.

| Название | Стоимость |
| --- | --- |
| Figma | 875,11 руб./месяц(1 пользователь) |
| GitLab pipelines | 291,44 руб./месяц(1 пользователь) |
| Pusher channel | 21804,32 руб |
| App store | 3645.44 руб |

  - Определить последовательность выполняемых работ, самостоятельно изучив технологический процесс.

Рисунок 2 - Диаграмма Ганта

  - Определить список исполнителей с учетом профессиональной компетенции.

Рисунок 4 – Список исполнителей

  - Назначить исполнителей работам с учетом их объемов. Объемы работ напрямую зависят от количества пользователей в системе и количества закупаемого оборудования. Самостоятельно определить объемы работ, максимально приблизив их к реальности.

Рисунок 5 – Список исполнителей

  - Сохранить базовый план проекта.

Рисунок 6 – Базовая длительность

  - Сформировать отчет, в котором будут продемонстрированы основные показатели проекта: длительность, затраты, трудозатраты.

Рисунок 7 – Отчет по длительности

Рисунок 8 – Отчет по затратам

Рисунок 9 – Отчет по трудозатратам затратам Дизайнера

Рисунок 10 – Отчет по трудозатратам затратам Flutter - разработчик Senior

Рисунок 11 – Отчет по трудозатратам затратам Dev-ops

Рисунок 12 – Отчет по трудозатратам затратам Flutter - разработчик Middle

Рисунок 12 – Отчет по трудозатратам затратам Тестировщика

  - Сформировать отчет, демонстрирующий затраты (по этапам) на данном проекте.

Рисунок 13 – Отчет по затратам

  - Определить критический путь проекта, используя представление Сетевой график.

Рисунок 14 – Критический путь на сетевом графике

3.10 Разработать план мероприятий по обеспечению выполнения в срок критических задач.

Для эффективной работы над проектом, а также его своевременной сдачи нужно разработать специализированный план мероприятий, которые поспособствуют своевременной сдаче проекта. Таковыми могут быть:

- Проведение ежедневных совещаний(встреч);

- Еженедельная ретроспектива;

- Принятие демократической формы управления – принятие свода «законов», которому следует команда при принятии решений в проекте;

- Контроль проекта – определение результатов деятельности на основе оценки фактических показателей выполнения работ и сравнения их с плановыми показателями;

- Обеспечения непрерывного процесса разработки;

- Быстрая реструктуризация в случае необходимости

- Кооперация все задействованных исполнителей.

3.11 При разработке проекта учесть необходимость обучения персонала работе с новыми программными продуктами.

Проектируемым приложением будут пользоваться клиенты уже имеющие опыт работы с мессенджерами. Для более удобного знакомства с приложением пользователю при первом входе будет проведен Onboarding, в ходе которого будут сформированы базовые навыки владения приложением.

Так же данное приложение будет выложено на Google Play и Apple Store, следовательно, пользователь будет иметь информацию о том, какие системные требования у данного приложения, возрастные ограничения вид предоставляемых услуг. Также всё это подкреплено поясняющими функционал скриншотами (до 10шт.), в котором потенциальный пользователь может увидеть приложение в динамике. В самом описании к приложению раскрываются аспекты, которые не были затронуты ранее.

Также в самом приложении можно сделать экран с визуальным пояснением сложных функций (работы с видео, документами и прочее)

ВЫВОДЫ

В ходе данной работы был составлен план проекта в OpenProj. Были проанализированы составляющие этого проекта, включая, длительность, затраты и трудозатраты. Результаты были предоставлены в различной форме, соответственно заданию.